# E2 · Estrategia de pruebas – HU-410

Objetivo: decidir con evidencia si la HU-410 puede liberarse. El enfoque es basado en riesgo: parte de los hallazgos del E1 y prueba el servicio como caja negra, por su API y su base de datos. Autor: Belly Espinal · Versión: borrador 1

# Alcance

- Dentro: API del contrato (sesiones, verificaciones, webhook, alta y resolución de revisiones), máquina de estados, gate en el servidor (CA-06), multicomercio y configuración por comercio (CA-01, CA-07), intentos (CA-08), idempotencia y concurrencia (CA-10), privacidad en respuestas y base (Reglas 2, 4 y 8), integridad de datos en la base (incluido el sprint anterior) y diseño de pruebas móviles.

- Fuera: validación del NIT, accesibilidad de las pantallas de captura, código del servicio, proveedor real (se usa el simulador), ejecución en la app (no hay app), carga y rendimiento más allá de la concurrencia puntual, y logs del servicio (sin acceso; queda como riesgo residual).

# Riesgos principales (de mayor a menor) y cómo los cubro

| # | Riesgo | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprobar identidades que no deberían pasar (umbral 0.80, webhooks falsos, tardíos o duplicados) · A-02, A-05 | Valores límite del puntaje; transición de estados con webhooks propios firmados; firma inválida |
| 2 | Crear altas sin verificación válida o duplicadas (gate, 30 minutos, idempotencia, reutilización) · A-04, A-06, A-09 | Reloj del sandbox (29, 30 y 31 min); misma Idempotency-Key en paralelo; mismo DPI en el mismo comercio y en otro; validación en la base |
| 3 | Cruce entre comercios o configuración del comercio ignorada · A-03 | Tabla de decisión con los 4 comercios; merchant o channel en el body; tokens de otro comercio y de operaciones |
| 4 | Fuga de datos personales (CUI en errores, imágenes, secretos del proveedor) · A-08 | Revisión de todos los cuerpos de error y respuestas; consultas a la base |
| 5 | Evasión del límite de intentos · A-07, A-11 | 4.ª sesión; cambio de X-Device-Id; ventana de 24 h; sesiones simultáneas |
| 6 | Fallas de la experiencia móvil (permisos, red, segundo plano, abandono) · A-10, A-12 | Diseño de casos para dispositivo físico (E3) |

# Tipos de prueba y por qué

- Funcional de API por criterio (partición, valores límite, tabla de decisión): es la superficie real del producto.

- Transición de estados: el riesgo mayor está en llegar a estados no permitidos.

- Contrato: validación de esquemas contra openapi.yaml, la fuente de verdad.

- Seguridad funcional: autorización por comercio, firma HMAC, campos que no deben venir de la app y datos sensibles.

- Concurrencia: reintentos y sesiones simultáneas, porque ahí fallan la idempotencia y los contadores.

- Datos en la base: confirma lo que la API no muestra (duplicados, códigos sin consumir, horas en UTC).

- Regresión del flujo con código (Regla 1) y exploratoria en sesiones cortas guiadas por riesgo.

# Ambiente frente a dispositivo físico

- En el ambiente: API, estados, webhooks, reloj, intentos, concurrencia y base de datos.

- Exige dispositivo físico: permisos de cámara (denegar o revocar), calidad de captura e iluminación, red intermitente durante la captura y la consulta, segundo plano y llamadas entrantes, rotación, Android e iOS de gama baja y alta, aviso de privacidad antes de abrir la cámara y el componente real del proveedor.

# Datos de prueba

Los 4 comercios del anexo como tabla de decisión (M-NORTE todo activo, M-SUR inactiva, M-OESTE con proveedor no soportado, M-ESTE sin revisión manual). Personas fijas A, B y C para repetir un DPI; personas al azar para independizar casos. Los 8 escenarios del simulador más webhooks propios para valores límite (0.79, 0.80, 0.81). Un X-Device-Id único por caso. Reinicio antes de cada corrida y copia de qa.db como evidencia. Solo datos ficticios.

# Dependencia del proveedor externo

El simulador no valida el OCR, la prueba de vida ni la latencia reales. Mitigación: tratar al proveedor como no confiable (puntajes límite, eventos repetidos, fuera de orden o mal firmados). Queda para preproducción con el sandbox real: formato real del webhook, tiempos de respuesta, reintentos, caídas del proveedor y rotación del secreto.

# Criterios de entrada y de salida

- Entrada: ambiente arriba y reiniciable; contrato disponible; prueba básica correcta (crear sesión → approved → consultar); supuestos del E1 registrados.

- Salida: smoke ejecutado al 100 % y aprobado; casos de prioridad alta ejecutados; respuestas conformes al contrato; base sin altas duplicadas, sin altas desde verificaciones no aprobadas y sin códigos sin consumir; defectos abiertos clasificados.

# Cómo decido si se libera

- Go: se cumplen los criterios de salida y no hay defectos críticos ni altos abiertos.

- Go condicionado: solo quedan defectos medios o bajos, o altos con mitigación acordada (por ejemplo, función apagada en los comercios afectados), y el PO confirma los supuestos del E1.

- No-Go: cualquier defecto crítico en la aprobación de identidad, el gate del alta, el aislamiento entre comercios o la privacidad de datos.