# E4 · Ejecución y reporte de defectos – HU-410

Ambiente: servicio de QA local (http://localhost:4010), contrato openapi.yaml v1.1.0, base reiniciada antes de la corrida. Fecha de ejecución: 2026-10-20 (hora de Guatemala) · Autor: Belly Espinal · Versión: 1

Evidencia (carpeta E4-defectos/):

- resultados/newman-completo.html: reporte de Newman con cada petición, su respuesta y sus validaciones.

- resultados/newman-smoke.html: reporte del smoke de liberación.

- resultados/concurrencia.txt: salida del script de concurrencia (TC-10).

- evidencias/ejecucion-completa.json: las 196 peticiones de la corrida con headers relevantes, cuerpo enviado y respuesta, extraídas del reporte HTML.

- Suite para reproducir: E5-automatizacion/ (colección Postman y concurrencia/concurrencia.mjs).

# 1. Resumen de la ejecución

- Corrida automatizada (Newman): 196 peticiones, 432 validaciones, 45 fallidas. Ninguna falla de scripts ni de peticiones: todas las fallas son del servicio.

- Concurrencia: 7 validaciones, 6 fallidas.

- Casos de API del E3: 19 diseñados, 18 ejecutados. 3 pasan (TC-08, TC-09, TC-13) y 15 fallan. TC-19 (regresión del flujo con código) queda no ejecutable: el contrato no expone ese flujo.

- Casos móviles (TC-M01 a TC-M06): solo diseño, no hay app en el paquete.

- Defectos: 19 en total. 5 críticos, 8 altos, 4 medios y 2 bajos.

| Severidad | Cantidad | Defectos |
| --- | --- | --- |
| Crítica | 5 | D-01, D-02, D-03, D-04, D-05 |
| Alta | 8 | D-06, D-07, D-08, D-09, D-10, D-11, D-12, D-13 |
| Media | 4 | D-14, D-15, D-16, D-17 |
| Baja | 2 | D-18, D-19 |

Lo que funciona según el contrato: creación de sesión y camino feliz hasta el alta, firma inválida o cuerpo alterado (401), idempotencia secuencial (misma llave, otra solicitud → 422; sin llave → 400), verificación ya consumida (409), gate para PENDING y MANUAL_REVIEW (409), alta en dos comercios con el mismo DPI, revisión manual (403, 400, 404, 409 y aprobación), cancelación con DELETE, eventId repetido ignorado, sesiones canceladas que no cuentan (A-16), ventana de 24 h de intentos, validación de NIT, teléfono, paymentMethods y taxRegime, motivos de rechazo del proveedor, y la ventana de 30 minutos hasta 30:00.

# 2. Criterios de clasificación

Severidad (impacto si llega a producción)

- Crítica: permite fraude o suplantación, fuga de datos personales entre comercios, o corrompe datos (altas duplicadas). Sin solución alternativa.

- Alta: rompe un criterio de aceptación o una regla de negocio con impacto en seguridad, cumplimiento o datos, pero con alcance limitado o mitigación posible.

- Media: incumple el contrato o una regla con impacto funcional acotado (la app puede fallar o el usuario recibe datos incompletos).

- Baja: desviación del contrato sin impacto funcional relevante.

Prioridad (urgencia para liberar)

- P1: bloquea la liberación.

- P2: corregir antes de liberar, o liberar solo con una mitigación acordada.

- P3: puede ir en un sprint siguiente.

# 3. Reporte completo de los 8 defectos más graves

## D-01 · El webhook sin firma se acepta y aprueba la verificación

- Severidad / Prioridad: Crítica · P1.

- Justificación: cualquiera que conozca un providerSessionId (viaja en captureUrl hacia el celular) puede aprobar una identidad con los datos que quiera, sin el proveedor. Es suplantación directa y anula toda la verificación de identidad.

- Caso: TC-15 (smoke).

- Datos: tok_app_norte; sesión ps_0b78c1281810 / kyc_ba571909f3e9; evento evt_manual_1792545875618 con persona ficticia CUI 2345678901234, faceMatch 0.95.

- Pasos para reproducir:

1. POST /v1/identity/sessions con tok_app_norte y un X-Device-Id nuevo.

2. POST /v1/webhooks/idv con un evento check.completed, status: approved, sin el header X-Idv-Signature.

3. GET /v1/identity/verifications/{verificationId}.

- Resultado esperado: paso 2 → 401 y el evento no se procesa; paso 3 → sigue en PENDING. Referencia: contrato POST /v1/webhooks/idv: "Sin firma o con firma inválida se responde 401 y no se procesa"; Regla 2.

- Resultado obtenido: paso 2 → 200 {"received":true}; paso 3 → APPROVED con la persona del evento falso (cui: 2345678901234). Con firma de otro secreto o cuerpo alterado sí responde 401 (TC-15.3 y TC-15.4 pasan): el fallo es solo cuando falta el header.

- Evidencia: newman-completo.html → TC-15.2 y TC-15.5; ejecucion-completa.json → mismas entradas.

- Impacto encadenado (con D-03): reproducido además con curl: tras crear un alta, un webhook sin firma devuelve la verificación CONSUMED a APPROVED con otra persona, y un segundo POST /v1/signups con otra Idempotency-Key crea otra alta a nombre de esa persona.

## D-02 · El alta usa los datos de persona que envía la app en el body

- Severidad / Prioridad: Crítica · P1.

- Justificación: con una verificación aprobada de una persona, se crea el alta a nombre de cualquier otra (CUI y nombres arbitrarios). Es suplantación de identidad y deja altas con datos que nadie verificó.

- Caso: TC-16.5.

- Datos: tok_app_norte; verificación aprobada kyc_5bb9ada3bd5e; body con business válido y person: {cui: "1111111111111", firstName: "Otra", lastName: "Persona"}.

- Pasos para reproducir:

1. Crear una sesión y completarla con approved (/v1/_sandbox/sessions/{id}/complete).

2. POST /v1/signups con Verification-Id, una Idempotency-Key nueva y el body anterior.

- Resultado esperado: 400, porque SignupRequest tiene additionalProperties: false; en ningún caso el alta puede tomar la persona del body. Referencia: contrato POST /v1/signups ("Los datos de la persona salen de la verificación (OCR) [...] el cuerpo solo trae los datos del negocio"); Regla 3; CA-04.

- Resultado obtenido: 201, alta sgn_1191b8bbb26d con person.cui: "1111111111111", "Otra Persona", y código INV-CA8ACB consumido.

- Evidencia: newman-completo.html → TC-16.5.

- Supuesto E1: no depende de un supuesto: el contrato resolvió A-01.

## D-03 · Un webhook saca la verificación de estados finales y la deja en APPROVED

- Severidad / Prioridad: Crítica · P1.

- Justificación: las verificaciones rechazadas, consumidas, canceladas o en revisión manual vuelven a quedar aprobadas. Una verificación ya usada se puede reutilizar para otra alta, y una en revisión por listas restrictivas se aprueba sin operaciones.

- Caso: TC-14.

- Datos: tok_app_norte; webhooks propios firmados correctamente (status: approved, faceMatch 0.95).

- Pasos para reproducir:

1. Llevar 4 verificaciones a REJECTED (face_mismatch), CONSUMED (aprobada + alta), MANUAL_REVIEW (needs_review) y CANCELLED (document_only + DELETE).

2. Enviar a cada una un webhook firmado check.completed con status: approved y un eventId nuevo.

3. Consultar cada verificación.

- Resultado esperado: el estado no cambia. Referencia: contrato POST /v1/webhooks/idv ("Nunca la saca de APPROVED, REJECTED, CONSUMED, CANCELLED ni MANUAL_REVIEW (esta última la resuelve solo operaciones)"); tabla de transiciones de la HU; CA-09.

- Resultado obtenido: las 4 quedan en APPROVED: kyc_47688b75b1e3 (era REJECTED), kyc_f352e0b9e35a (era CONSUMED), kyc_fd6b1339d784 (era MANUAL_REVIEW) y kyc_d39a926fafe1 (era CANCELLED), con expires_at nuevo.

- Evidencia: newman-completo.html → TC-14.3/14.4, 14.8/14.9, 14.12/14.13 y 14.19/14.20.

## D-04 · Las solicitudes simultáneas crean altas duplicadas

- Severidad / Prioridad: Crítica · P1.

- Justificación: un reintento de red o un doble toque en la app (escenario normal en móvil) genera varias altas y varios códigos para la misma verificación o la misma persona. Corrompe datos y rompe CA-06, CA-07 y CA-10 a la vez.

- Caso: TC-10 (script de concurrencia).

- Datos: tok_app_norte; 10 solicitudes simultáneas por prueba; persona fija B para el mismo CUI.

- Pasos para reproducir: node E5-automatizacion/concurrencia/concurrencia.mjs con el ambiente recién reiniciado. El script:

1. Envía 10 POST /v1/signups simultáneos con la misma verificación y la misma Idempotency-Key.

2. Envía 10 simultáneos con la misma verificación y llaves distintas.

3. Envía 2 simultáneos con dos verificaciones aprobadas de la misma persona (B).

- Resultado esperado: 1) todas devuelven la misma alta; 2) solo una 201 y el resto 409 VERIFICATION_ALREADY_USED; 3) una 201 y otra 200 con la misma alta. Referencia: contrato POST /v1/signups ("Dos solicitudes simultáneas nunca crean dos altas, ni con la misma llave ni para el mismo CUI en el mismo comercio"); CA-06, CA-07, CA-10.

- Resultado obtenido: 1) 10 altas distintas con la misma llave; 2) 10 respuestas 201, 10 altas con una sola verificación; 3) 2 altas para el mismo CUI en el mismo comercio. En secuencia sí funciona (TC-08, TC-09 y TC-11 pasan): el problema es de concurrencia.

- Evidencia: resultados/concurrencia.txt. En la base del sprint anterior ya existe un caso real: M-ESTE tiene 2 altas para el CUI 1844092770108 (ver E6).

## D-05 · Un comercio puede consultar las verificaciones de otro comercio

- Severidad / Prioridad: Crítica · P1.

- Justificación: con un token de M-ESTE se leen los datos personales (CUI, nombres, fecha de nacimiento, URLs de imágenes) de una persona que se verificó en M-NORTE. Es fuga de datos personales entre tenants.

- Caso: TC-16.3.

- Datos: verificación aprobada de M-NORTE kyc_074f3a38e633; token tok_app_este.

- Pasos para reproducir:

1. Crear y aprobar una verificación con tok_app_norte.

2. GET /v1/identity/verifications/{verificationId} con tok_app_este.

- Resultado esperado: 404, igual que un recurso inexistente. Referencia: contrato (descripción general: "Un recurso de otro comercio responde 404, igual que uno inexistente"); Regla 3; Regla 8.

- Resultado obtenido: 200 con la verificación completa, incluido person.cui: "1449024280101" y las URLs de las imágenes. El aislamiento sí funciona en POST /v1/signups y GET /v1/signups/{id} (TC-16.4 y TC-16.8 responden 404).

- Evidencia: newman-completo.html → TC-16.3.

## D-06 · El backend no aplica el umbral facial de 0.80 del comercio

- Severidad / Prioridad: Alta · P1.

- Justificación: se aprueban identidades con coincidencia facial de 0.72 y 0.79 cuando el comercio exige 0.80. Baja la barrera contra suplantación. No es Crítica porque el proveedor sigue aplicando su propio criterio, pero es el control que la HU pide explícitamente.

- Caso: TC-03 (smoke) y TC-04.

- Datos: tok_app_norte; escenario face_borderline (0.72) y webhooks propios firmados con faceMatch.score 0.79, 0.80 y 0.81.

- Pasos para reproducir:

1. Crear una sesión y completarla con face_borderline.

2. Consultar la verificación e intentar crear el alta.

3. Repetir con un webhook firmado approved y faceMatch.score: 0.79.

- Resultado esperado: REJECTED con rejectReason.code: FACE_MISMATCH y el alta → 409 VERIFICATION_NOT_APPROVED. Referencia: CA-03 ("igual o mayor que 0.80 [...] independiente del criterio del proveedor"); contrato del webhook ("rechaza la verificación si [...] la coincidencia facial queda bajo el umbral del comercio").

- Resultado obtenido: 0.72 → APPROVED (kyc_a96ec5bb895c) y alta 201 (sgn_5cf63fa59aa9); 0.79 → APPROVED (kyc_595d4113459c). 0.80 y 0.81 aprueban y un evento sin puntaje se rechaza, como se esperaba.

- Evidencia: newman-completo.html → TC-03.3, TC-03.4 y TC-04.3.

## D-07 · El gate del servidor permite crear el alta con una verificación vencida o en DOCUMENT_OK

- Severidad / Prioridad: Alta · P1.

- Justificación: CA-06 exige explícitamente que el backend rechace y que "no basta con que la app lo impida". Se pueden crear altas con verificaciones que no terminaron (sin selfie ni coincidencia facial) o que vencieron.

- Caso: TC-06 (smoke) y TC-07.

- Datos: tok_app_norte; escenario document_only (kyc_20ae2eaef20e); verificación aprobada y reloj adelantado 31 minutos (kyc_1859929bff32).

- Pasos para reproducir:

1. Crear una sesión, completarla con document_only y confirmar que está en DOCUMENT_OK.

2. POST /v1/signups con esa verificación.

3. Crear y aprobar otra verificación, adelantar el reloj 31 minutos (POST /v1/_sandbox/clock) y confirmar que el GET muestra EXPIRED.

4. POST /v1/signups con esa verificación.

- Resultado esperado: pasos 2 y 4 → 409 (VERIFICATION_NOT_APPROVED y VERIFICATION_EXPIRED). Referencia: CA-06; contrato POST /v1/signups ("debe [...] estar en APPROVED y no estar vencida").

- Resultado obtenido: paso 2 → 201 (sgn_a92752e64e33); paso 4 → 201 (sgn_ddfa326af8a8) a las 01:55:43 con expires_at 01:54:42. Con PENDING y MANUAL_REVIEW sí responde 409.

- Evidencia: newman-completo.html → TC-06.5, TC-06.6, TC-07.12 y TC-07.13.

## D-08 · El mensaje de rechazo por documento vencido muestra el CUI completo

- Severidad / Prioridad: Alta · P2.

- Justificación: incumple la Regla 8 y el contrato. El mensaje se muestra al usuario en pantalla y puede quedar en capturas o logs del celular. P2 porque la corrección es local (el texto del mensaje) y no bloquea el flujo.

- Caso: TC-05.

- Datos: tok_app_norte; escenario document_expired (kyc_9a32f2b75ca8).

- Pasos para reproducir:

1. Crear una sesión y completarla con document_expired.

2. GET /v1/identity/verifications/{verificationId}.

- Resultado esperado: rejectReason.message sin el CUI ni otros datos del documento. Referencia: Regla 8; contrato Verification.rejectReason ("Nunca incluye el CUI ni otros datos del documento").

- Resultado obtenido: "El documento 2260536370101 está vencido desde 2024-01-31.": incluye el CUI completo y la fecha de vencimiento. Los mensajes de los otros motivos no incluyen datos del documento.

- Evidencia: newman-completo.html → TC-05.3.

# 4. Resto de defectos

| ID | Severidad | Caso | Defecto | Obtenido | Esperado y referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-09 | Alta | TC-04.15, TC-05.17 | Se aprueba un DPI vencido cuando el proveedor aprueba | APPROVED con documentExpiry 2024-01-31 (webhook propio y persona C) | REJECTED DOCUMENT_EXPIRED · CA-02; contrato del webhook ("aunque llegue approved, rechaza [...] si el documento está vencido") |
| D-10 | Alta | TC-16.6 | El alta acepta channel y merchantId del body | 201 con channel: "beta" en un comercio del canal alfa | 400 (additionalProperties: false); el canal sale de la configuración del comercio · Regla 3; contrato POST /v1/signups |
| D-11 | Alta | TC-02.4, TC-02.5 | Se crean sesiones en comercios sin la función (M-SUR) o con proveedor no soportado (M-OESTE) | 201 y sesión PENDING | 409 MERCHANT_NOT_ENABLED · CA-01; contrato POST /v1/identity/sessions |
| D-12 | Alta | TC-01.4, TC-17.4 | Las imágenes del DPI y la selfie tienen URL pública | https://storage.qa-wallet.example/public/identity/... sin firma | URL firmada de almacenamiento privado, válida 5 minutos · Regla 4; contrato Verification.images |
| D-13 | Alta | E6 (api_logs) | El CUI completo queda en los logs | En la base de la corrida, 77 de 259 registros de api_logs guardan el cuerpo con un CUI completo (webhooks y altas) | El CUI nunca aparece en logs · Regla 8 |
| D-14 | Media | TC-12.4, TC-12.14, TC-10 | El límite de intentos permite 4 sesiones en lugar de 3 | 4.ª sesión → 201; 5.ª → 409 (también en paralelo) | 4.ª → 409 ATTEMPTS_EXHAUSTED · CA-08; maxAttempts: 3 |
| D-15 | Media | TC-11.9 | La reutilización del alta devuelve el código vacío | 200 con invitationCode: null y codeStatus: null | El alta existente completa, con su código · CA-07; contrato Signup (campos obligatorios) |
| D-16 | Media | TC-04.17 | Un webhook aprobado sin birthDate ni documentExpiry produce un error interno | 500 INTERNAL_ERROR | Respuesta controlada (400 o rechazo de la verificación) · contrato del webhook; el resultado exacto depende del supuesto A-17 |
| D-17 | Media | TC-01.4 | La verificación devuelve expires_at en lugar de expiresAt | Campo expires_at | Campo expiresAt · contrato Verification; la app no puede leer el vencimiento |
| D-18 | Baja | TC-05.3, TC-06.5, TC-14.16 | images.selfie viene en null cuando no hay selfie | selfie: null dentro de images | images es nullable, pero selfie es string · contrato Verification.images |
| D-19 | Baja | TC-18.17 | business acepta campos que no están en el contrato | 201 con email en business (lo descarta) | 400 (additionalProperties: false) · contrato SignupRequest |

# 5. Defectos que dependen de un supuesto del E1

- D-16 (A-17): el 500 es un defecto en cualquier caso. Lo que depende del supuesto es la respuesta correcta: si el PO decide que los 7 datos de CA-02 son obligatorios, el evento debe rechazar la verificación; si no, debe aprobarla sin error.

- Supuestos confirmados por la ejecución, sin defecto: A-04 (a los 30:00 la verificación sigue válida, TC-07.10), A-02 (0.80 exacto aprueba y sin puntaje se rechaza, TC-04) y A-16 (las sesiones canceladas no cuentan, TC-12). A-16 sigue siendo un riesgo de abuso para el PO aunque el servicio cumpla el contrato.