E7 · Informe de calidad y recomendación de liberación · HU-410

Onboarding de comercios con verificación de identidad (sin código)  ·  Para: Product Owner / CTO  ·  Autor: Belly Espinal, QA Senior  ·  22-oct-2026  ·  v1

| DECISIÓN NO-GO | No se libera. Hay 5 defectos críticos abiertos en las cuatro áreas que el E2 define como bloqueantes: aprobación de identidad, gate del alta, aislamiento entre comercios y privacidad. Apagar la función por comercio no mitiga: el servidor ignora esa configuración (D-11). |
| --- | --- |

1. MÉTRICAS DE TESTING

| 25 casos (19 API · 6 móvil) | 18/19 casos de API ejecutados | 3/18 casos de API que pasan | 1/6 casos del smoke que pasan | 387/432 validaciones OK (89,6 %) | 1/7 concurrencia OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Corrida del 20-oct-2026, ambiente reiniciado, contrato v1.1.0: 196 peticiones; las 45 fallas son del servicio. Sin ejecutar: TC-19 (flujo con código) y TC-M01 a M06 (no hay app).

2. DEFECTOS ABIERTOS POR SEVERIDAD

| Severidad | Abiertos | Defectos | Impacto principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 5 | D-01, D-02, D-03, D-04, D-05 | Webhook sin firma aprueba identidades · alta a nombre de otra persona · estados finales reabiertos · altas duplicadas · fuga de datos entre comercios |
| Alta | 8 | D-06 a D-13 | Umbral 0.80 no aplicado · alta con verificación vencida · DPI vencido aprobado · CUI en mensajes y logs · imágenes públicas · comercios sin la función crean sesiones |
| Media | 4 | D-14 a D-17 | 4 intentos en lugar de 3 · reutilización sin código · error 500 · campo expires_at fuera del contrato |
| Baja | 2 | D-18, D-19 | Desviaciones de esquema sin impacto funcional |
| Total | 19 | 0 cerrados | 7 son P1 y bloquean la liberación (D-01 a D-07). Detalle y evidencia en E4. |

3. CRITERIOS DE SALIDA

| Criterio de salida (E2) | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Smoke ejecutado al 100 % y aprobado | No cumple | Ejecutado completo; pasa 1 de 6 casos (15 validaciones fallidas de 108) |
| Casos de prioridad alta ejecutados | Cumple | 18 de 19 casos de API; TC-19 no es ejecutable con el contrato |
| Respuestas conformes al contrato | No cumple | D-02, D-10, D-17, D-18 y D-19 |
| Base sin altas duplicadas | No cumple | D-04 (concurrencia) y 1 alta duplicada heredada del sprint anterior (M-ESTE) |
| Sin altas desde verificaciones no aprobadas | No cumple | D-07: altas creadas con verificaciones DOCUMENT_OK y EXPIRED |
| Defectos abiertos clasificados | Cumple | 19 defectos con severidad, prioridad y evidencia (E4) |

4. RIESGOS RESIDUALES

| - Proveedor real sin probar: se usó el simulador (sin OCR, prueba de vida, latencia ni webhook reales). - App móvil sin probar: cámara, permisos, red y segundo plano solo están diseñados (TC-M01 a M06). - Límite de intentos evadible: el dispositivo se identifica con un header del cliente y las canceladas no cuentan (A-07, A-16). | - Datos heredados y logs: alta duplicada del sprint anterior y CUI completos en api_logs (D-13). - Flujo con código (Regla 1): su regresión no se pudo ejecutar (TC-19). |
| --- | --- |

5. APROBACIONES

| Rol | Nombre | Decisión | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA Senior | Belly Espinal | No-Go |  | 22-oct-2026 |
| Product Owner |  |  |  |  |
| CTO del cliente |  |  |  |  |
| Líder de desarrollo |  |  |  |  |

6. RECOMENDACIÓN

NO-GO. Se aplica la regla del E2: cualquier defecto crítico en la aprobación de identidad, el gate del alta, el aislamiento entre comercios o la privacidad de datos impide liberar. Hoy hay críticos en las cuatro áreas. Condiciones para volver a evaluar (pasaría a Go si se cumplen todas, o a Go condicionado si solo quedan defectos medios o bajos con plan de corrección): - Corregir y volver a probar D-01 a D-07 (P1) y los demás defectos altos (D-08 a D-13). - Repetir la suite completa y la de concurrencia sobre un ambiente reiniciado: smoke 6/6, concurrencia 7/7 y ningún defecto crítico ni alto abierto. - Depurar los datos: eliminar el alta duplicada del sprint anterior y los CUI de api_logs, y validar la base (E6). - Que el PO responda A-07, A-16 y A-17 (identidad del dispositivo, sesiones canceladas y datos obligatorios del DPI). - En preproducción, probar con el sandbox real del proveedor y en dispositivos físicos (TC-M01 a TC-M06), y hacer la regresión del flujo con código.

7. EXECUTIVE SUMMARY FOR THE CTO (ENGLISH)

1. Decision: NO-GO for HU-410 (merchant self-onboarding with identity verification). 2. Coverage: 18 of 19 API cases run (432 automated checks, 45 failed); only 3 cases and 1 of 6 smoke cases pass. 3. Open defects: 19 — 5 critical (unsigned webhooks approve identities, impersonation via request body, cross-merchant PII leak, duplicate sign-ups under concurrency, final states reopened), 8 high, 4 medium, 2 low. 4. Disabling the feature per merchant is not a safe mitigation: the server ignores merchant configuration. 5. Re-assess after critical/high fixes, a clean full regression with concurrency, data cleanup, and tests with the real provider sandbox and devices.